合同编号：

建设工程造价咨询合同

委托人（甲方）：

  - 法定代表人：

  - 联系地址：

  - 指定联系人：

  - 联系电话：

咨询人（乙方）：

  - 法定代表人：

  - 联系地址：

  - 指定联系人：

  - 联系电话：

委托人与咨询人双方经过平等协商一致，就委托人委托咨询人提供建设工程造价咨询服务项目如下条款并承诺共同遵守：

项目基本情况

项目名称：东莞松山湖湾区新材料成果转化中试基地项目预算造价审核（下称“本工程”或“本项目”）

工程地点：东莞市松山湖中子源路(东莞松山湖高新技术产业开发区）

工程规模：项目占地面积72388.94平方米，总建筑面积约18.91 万平方米，容积率约2.5，限高60米。目前建设规模暂定，不排除委托人会根据本工程实际情况大幅度调增或调减建设规模。

工程投资金额：项目总投资约8.07亿元（最终建设规模及内容以相关批复文件为准）。

工程造价咨询内容：施工图预算审核（含最高投标限价、定额工期）、招标工程量清单审核（含电子化招标工程量清单），协助委托人进行招标下浮率审核及招标工作等。

质量标准：工程造价咨询服务质量应符合委托人要求。

咨询人向委托人提供咨询成果文件包括：预算审定稿，包含最高投标限价审定稿、标准（定额）工期文件、工程量清单、计算材料可调因子价格权重系数清单及其他委托人要求咨询人提供的文件。完成时间：自收到委托人提供的资料起60天内；提交形式及份数：纸质版伍份，电子版1份。

委托人提供资料

  - 委托人应当根据实际工程进度情况，按照以下约定向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料，并对所提供资料的真实性、完整性负责：

- （1）工程整套的施工图纸；

- （2）工程施工图纸会审记录资料；

- （3）工程变更的有关资料；

- （4）工程招标文件（如有）；

- （5）招标答疑（如有）、中标通知书（如有）、施工合同（含变更合同或协议及有关会议纪要）、施工方案、施工日志；

- （6）工程完整的竣工图纸；

- （7）其他咨询人认为必要并经委托人同意可提供的有关资料。

- 概算须提供以上第⑴、⑵、⑶、⑸项资料；招标预算（含最高限价）须提供以上第⑴、⑵、⑶、⑷、⑸项资料；工程进度款须提供以上第⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑹资料；结算须提供以上第⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑹、⑺项资料；预算审核需提供以上第（1）、（2）、（7）项资料。

  - 以上资料中工程施工图纸（竣工图纸）及其他资料需在合同签订之日提供齐备或由委托人根据实际工程进度情况提供，否则委托服务期限作相应顺延。

咨询人服务期限与责任期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自本合同签订之日起，至合同内约定的工作完成结束（包含与送审单位对数时间）。

咨询人的造价咨询责任期限至质量保证期满，具体是：从合同签订之日起至咨询合同结算完毕经双方确认后结束，质量保证期由咨询合同结算完毕经双方确认之日起1年。委托人根据实际情况，有权对本合同服务期限进行适当调整，且无需另行支付额外费用。在责任期限内，咨询人应根据委托人的合理要求，如与其他单位对数时，提供相应的咨询服务。

责任期满后，如成果报告的使用人需要咨询人对成果报告解释的，或因质量问题需要修改成果报告的，咨询人应给予配合协助。

如因非咨询人的责任造成进度推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

咨询酬金与支付

咨询酬金：本项目预算审核的咨询费以委托人审定的本工程最高投标限价作为收费基数，按《东莞市财政现行规定工程造价咨询项目咨询费的计费标准》下浮【    】％计算。

  - 预算审核造价（暂估）为人民币【  】元，签约合同价：合同暂定总价（含税）为【   】元（大写：【   】），其中不含税价款为【   】元(大写：【   】 )，税款为【   】元(大写：【   】) ，增值税税率为【  】%，发票类型为增值税【    】发票。合同结算价以最终审定后对应的计费基数按照上述计算方式确定。

  - 上述费用已包括但不限于咨询人完成合同所需要的人工工资、食宿、交通、办公、管理、税金以及工程需要的情况下聘请临时专家的费用。咨询费用已含编审项目的抽审钢筋实际用量的费用，不再另行收费。

咨询酬金的支付方式

  - 咨询人按本合同约定完成工程委托造价咨询并提交全部咨询成果文件，如本合同服务范围包含多个工程/标段，咨询人如期提交各工程/标段成果文件。在咨询人如期提交成果报告，经委托人确认并完成该标段招标（如有）并签订施工合同后，委托人支付该标段咨询酬金的85%；待所有标段完成招标（如有）并签订施工合同后，委托人向咨询人支付至合同结算价的100%。合同约定的上述阶段对应的付款节点达到后，咨询人应向委托人提出付款申请及提供等额有效的增值税发票，委托人于收到付款申请及合格发票后20个工作日内支付完毕。

咨询人指定收款账户为：

  - 户名：

  - 开户银行：

  - 银行账号：

  - 若咨询人收款账户信息发生变化，应提前书面通知委托人，否则委托人向上述账户完成转账即视为已经合格履行付款义务，由此造成的一切损失由咨询人自行承担。

因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，其所需费用由咨询人负责。

咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

咨询人的权利与义务、工作要求

咨询人向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同约定的范围实施咨询业务。未经委托人书面同意不得擅自变更专业人员或提供职称低于原定拟派的人员。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。咨询人应按时按质按量提供咨询报告，对成果报告的真实性、准确性、完整性、合法性、合理性负责。

咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。“正常服务”是指双方在本合同中约定的工程造价咨询工作；“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同条款规定或为实现项目结算等应增加的额外工作量。上述附加与额外服务应经委托人书面确认。

咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料，不得转让合同约定的权利和义务，不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告；有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问及到工程现场勘察。

咨询人在履行协议过程中，不得擅自与设计、施工等单位联系，如需与第三方进行技术交底、答疑、会审、对数等工作时，必须由委托人组织，咨询人参加重大事宜的决定应经委托人书面认可。当遇到以下情况时，咨询人必须及时联系委托人，取得共识：

- 根据图纸要求，不能确定如何计算工程量；

- 根据图纸要求，不能确定适用定额、适用费率；

- 根据图纸要求，不能确定如何选择套用定额子目；

- 根据图纸要求，不能确定如何选择材料设备单价；

- 新工艺、新材料、特殊材料等；

- 对工程造价影响较大的情况。

咨询人应当按照在本合同签订后2个工作日内将本工程项目编制人、复核人、负责人等人员安排情况及联系电话、邮箱书面告知委托人。

为保证工程造价咨询服务工作规范统一，满足委托人投资控制工程师对预算成果文件审核的需要，咨询人在提供服务时，水利工程应使用易达计价软件，公路工程应使用同望计价软件，其它工程应使用广联达计价软件。

咨询人对出现招标范围不清晰、图纸不详或错误及其它影响工程造价的问题时，应尽快书面向委托人投资控制工程师反映。

咨询人在审核预算的过程中，工程量的计算如需大样图，应及时与委托人沟通，如果因缺少大样图而导致咨询人概预算编制发生漏项、漏量等差错情况，咨询人应按合同第8.1条约定承担相应的违约责任。

咨询人在对设备材料等进行询价时，对有品牌规定的，每一个指定品牌都应该询价，没有品牌规定的，被询价单位不得少于3家，做好询价记录，并按规定格式要求提交给委托人。询价记录书面证明资料应包括询价时间、地点、询价方式，被询价单位及人员、类别或类型，询价情况和其他询价过程应记录的事项。

为保证工程造价咨询服务工作规范、统一，咨询人在受托业务完成后3个工作日内，应将全套造价咨询服务项目资料整理完毕并开列资料清单，移交委托人。需提交的资料包括：

- 造价咨询服务报告（应列明主要经济技术指标：按委托人投资控制工程师要求格式进行造价指标计算分析，指标异常时需附情况说明）；

- 计价成果文件、工程量计算底稿（含纸质文档及电子文挡，电子文档应刻录光盘）；

- 设备、材料询价记录的书面证明资料；

- 相关往来函件及对数记录、备忘录、会议纪要等资料；

- 预算对应的图纸资料列表（注明图纸日期、版次），预算审核范围。

咨询人对于委托人提出提前完成成果文件编审等的合理要求，应当积极予以配合，采取切实有效的措施满足委托人的要求。

对于在预算审核期间发现的预算错漏项，咨询人有义务按委托人的要求复核原预算书，并就该问题给委托人书面答复，并按合同第8.1条的相关约定处理。

对咨询人的要求、咨询人投入本项目的专业人员要求、主要工作要求、风险管理、造价咨询服务进度和质量要求等详见招标文件第五章《造价咨询任务大纲》。

咨询人必须在拟派人员名单中按委托人要求安排足够的技术人员开展工作，并明确审核人员，如委托人认为咨询人派出的审核人员不足以按期完成审核任务，咨询人应按委托人要求增派符合招标文件《造价咨询服务人员配备要求表》的审核人员。如委托人认为咨询人派出的审核人员不能胜任工作，委托人有权要求咨询人更换审核人员。咨询人无正当理由拒绝撤换的，视为咨询人违约，委托人有权对咨询人每人每次处予【1万】元违约金。

咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，未经委托人书面同意，咨询人不得将本合同工作的全部或部分转包、分包或转委托予第三方。

合同履行期间，咨询人及其工作人员的人身和（或）财产责任及损失、以及咨询人原因（包括因咨询人工作人员的原因）造成的任何人身和（或）财产损失或安全事故责任均由咨询人负责承担及赔偿，委托人不负赔偿责任。

委托人的权利与义务

除合同另有约定外，委托人应向咨询人提供咨询服务所涉及的必要外部关系的协调，为咨询人履行职责提供外部条件。

委托人应当在约定时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

除合同另有约定外，委托人在约定时间内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关内容。

委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

当委托人认定咨询团队人员不按本合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求咨询人更换咨询团队人员，直至终止合同并并要求咨询人支付违约金及承担相应的赔偿责任。

合同变更、解除与终止

本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

对于预算审核费：在项目合同履行期间，若咨询人还未开始实际咨询工作时，委托人要求终止或解除合同的，委托人不向咨询人支付咨询费用。

  - 委托人没有正当理由要求终止或解除合同的，若咨询人已完成预算审核工作时，委托人要求终止或解除合同的，委托人以审定结果为基数，按应付相应部分咨询酬金的【80】%支付补偿。

在单项工程造价咨询服务过程中，如因建设标准、项目完整性等原因造成设计图纸修改，致使工程造价需要重新修改和确定，双方协商修改工作时限，一般情况下，不另外计算其他任何费用。如设计图纸发生重大修改，委托人报有关部门审查同意可以酌情给予适当经济补偿（具体酬金以双方协调并签订补充协议为准）。

委托人有权自行决定暂停本合同，暂缓期限由委托人决定，委托人应通知咨询人暂缓执行本合同，委托人无需为暂缓本合同执行而向咨询人支付额外的费用。咨询人应在委托人另行通知恢复合同履行后继续执行本合同，提交成果的时间相应顺延。

违约责任

差错是指由于咨询人的主观原因造成的差错，如错套定额、点错小数点、重项、漏项、工程量计算错误、高估冒算、因没有到现场核实导致造价失实等。差错率是指咨询人主观差错金额与委托人根据广东省现行定额、清单规范及图纸内容等所确定的金额对比计算率，委托人有权根据差错率(i)的大小对咨询人作如下处理（如合同包含多个工程的，按照单个工程计算差错率及违约金。）：

概算、预算（含最高限价、招标工程量清单）、工程进度款：

- 1%＜i≤3%，如非故意行为造成，咨询人应向委托人提交书面整改措施，否则，扣除咨询服务酬金的20％；

- 3%＜i≤5%，处以协议咨询服务酬金20%的违约金；

- 5%＜i≤8%，处以协议咨询服务酬金50%的违约金；

- i＞8%，处以协议咨询服务酬金100%的违约金。

工程竣工结算：

- 1%＜i≤3%，处以协议咨询服务酬金20%的违约金；

- 3%＜i≤5%，处以协议咨询服务酬金50%的违约金；

- 5%＜i≤8%，处以协议咨询服务酬金80%的违约金；

- i＞8%，处以协议咨询服务酬金100%的违约金。

咨询人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给委托人造成的损失。

咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应责任，委托人可选择要求咨询人按以下方式承担责任：1、退还所收取的咨询服务酬金；2、承担【 1万 】元违约金/次。

如咨询人发现问题，没有及时跟委托人沟通，按自己意愿询价的，委托人有权视情节轻重视可处以咨询人违约金【1-3万】元。

委托人审核成果文件时发现有重大漏项的，委托人有权视情节轻重视可处以咨询人违约金【1-3万】元。

咨询人未按合同约定的质量要求及期限向委托人提交各阶段工作成果的，每逾期一天，委托人有权要求咨询人按每份成果文件【0.2万】元/天向委托人支付违约金。逾期超过【7】天的，委托人有权解除合同，不支付全部咨询服务费，并可要求咨询人支付签约合同价【5】%的违约金以及赔偿因此给委托人造成其他损失的权利。

发生下列任一情形的，委托人有权单方面解除本合同且不予支付咨询酬金，委托人有权要求咨询人向委托人支付签约合同价的【10】%作为违约金，且咨询人应对委托人由此遭受的全部损失承担赔偿责任：

咨询人违反合同约定将本合同的工作部分或全部进行转包或分包或转委托的；

咨询人无故单方终止或解除合同，或因咨询人违约而委托人按合同约定或法律规定解除本合同的；

咨询人与建设单位、施工单位等本工程有关的单位和人员或第三人串通、弄虚作假给委托人造成经济损失的，或有其他失职行为的。

除本合同另有约定的情形外，咨询人未按本合同约定履行义务或者履行义务不符合本合同约定的，应继续履行合同义务并主动采取补救措施，且委托人有权视情节处以咨询人【0.2万】元/次的违约金。如造成委托人损失的，咨询人还应赔偿委托人遭受的全部损失。

委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任。

未经委托人书面同意擅自更换项目负责人或专业负责人，每人每次处以1万元违约金。

履约担保

履约担保金额为：合同咨询酬金暂定价款的10%。提供履约保证担保所发生的费用由咨询人承担。

咨询人在采购（合同签署）时提交履约担保，如果咨询人提交的履约保函的有效期先于合同要求的履约保函有效期到达，咨询人应在原提交的履约保函有效期满前15天，无条件办理保函延期手续。否则，视为咨询人违约，委托人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金帐户。保函续期次数不限，保函续期的相关费用由咨询人承担。

履约担保期限从合同签订之日起至本合同工作全部完成，造价咨询合同结算完毕并经双方确认后30天内保持有效。

为取得履约担保所需的费用，由咨询人承担；若工期延误，履约担保时间延长，延长费用由咨询人承担。

若咨询人在合同履行过程中出现项目质量事故、工期拖延、欠付工人工资、欠付材料款等情况，委托人在经核查属实后，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户；咨询人造成委托人损失的，委托人有权立即没收其履约担保，若造成损失超过履约担保的，还应当对超过部分予以赔偿。

保密义务

委托人因本合同交予咨询人的资料、咨询人履约过程中接触或获得的委托人商业秘密以及咨询人履约过程中所取得或形成的工作成果，除属于公开信息或者委托人明确载明可对外公开外，均视为委托人的保密信息，咨询人负有保密义务，咨询人应采取合理措施予以保密。若咨询人违反保密义务给委托人造成损失的，应承担赔偿委托人损失的责任。

本合同无效、不生效、失效、解除或终止均不影响本条约定的法律效力。

不可抗力

本合同不可抗力是指自然灾害、法律变化、防控政策等不可抗力因素。

在履行本合同过程中，一方因不可抗力而不能履行本合同的，应当及时通知对方，并于通知发出后15天内提供不可抗力发生的证明，由双方协商解决。

合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

知识产权

委托人依本合同交付咨询人的资料及咨询人履约过程中取得或形成的工作成果，其所有权及知识产权均归委托人所有。

咨询人应保证其履约行为及所提供的工作成果不侵犯任何第三方知识产权或所有权，否则咨询人应承担全部赔偿责任。如因咨询人原因导致委托人遭受第三方知识产权侵权指控或追偿，咨询人须负责处理并赔偿委托人因此产生的全部损失及维权费用（包括律师费、诉讼费、担保费、鉴定费、差旅费等）。委托人对工作成果的审核或确认，不视为对其知识产权合法性或其侵权行为的认可。

联系方式

  - 本合同首部约定的地址、联系人及联系电话等联系信息为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院寄送文件的指定送达地址，向合同任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。若发生变更，变更方应及时向其他合同方发出书面通知，否则本合同确认的联系方式继续有效，相关不利后果由变更方自行承担。

争议解决方式

各方因履行本合同而发生的争议，应友好协商解决。协商不成的，可向委托人所在地人民法院起诉。

其它

合同文件的优先顺序

(1)合同文件组成及优先顺序为：

①　本合同协议；

②　中标通知书；

③　委托人要求；

④　招标文件及其附件；

⑤　投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

⑥　技术标准；

⑦　其他合同文件。

(2)上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

(3)在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

本合同未尽事宜，由双方协商处理，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式肆份，委托人执贰份，咨询人执贰份，均具同等法律效力。

委托人：                                  咨询人：

法定代表人：                              法定代表人：

或委托代理人：                            或委托代理人：

签订时间：    年   月   日

签订地点：广东省东莞市松山湖